Termo de Abertura do Projeto

O documento do Termo de Abertura do Projeto tem como objetivo formalizar o início do projeto e descrever todas as suas etapas, justificativas, premissas, riscos, restrições, marcos e partes interessadas. Neste documento são abordadas as etapas a serem seguidas para o desenvolvimento do software, e ao reunir estas informações sobre o contexto do projeto, como a justificava do negócio, os requisitos iniciais e os riscos identificados.

Situação Atual

Atualmente, o NPJ realiza o cadastro de novos beneficiários por meio do preenchimento de um formulário impresso, que posteriormente é digitalizado e inserido manualmente em uma planilha do Excel.

A equipe enfrenta desafios no gerenciamento de prazos, pois os lembretes são anotados apenas em post-its. Além disso, há dificuldades no uso de ferramentas como Google Agenda para controle de tarefas e agendamentos, e Google Drive para o armazenamento de documentos e processos.

O arquivamento de documentos relacionados aos processos e clientes ainda é feito, em grande parte, de forma física, armazenando-se os papéis em armários e exigindo descarte posterior.

Também existe a necessidade de supervisão constante para atualizações nos processos. Os estagiários precisam solicitar autorização da supervisora para acessar informações ou adicionar novos documentos ao caso, pois não há uma gerência centralizada dos processos. Isso gera atrasos e reduz a eficiência no atendimento aos beneficiários.

Justificativa do Projeto

No ambiente de trabalho do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), observa-se que a planilha atualmente utilizada para o cadastro de usuários contém um excesso de informações, incluindo dados de beneficiários e atualizações de casos, o que torna a consulta e a manutenção dos registros confusas e demoradas. Esse problema é agravado pelo retrabalho gerado ao transferir manualmente as informações de formulários físicos para o Excel, um processo sujeito a erros e inconsistências. A implementação de um sistema informatizado que automatize o cadastro e organize os dados em uma estrutura intuitiva e de fácil entendimento trará maior produtividade à equipe, eliminando redundâncias

e facilitando o acesso às informações.

O trabalho com lembretes por post-its pode ser um método pouco eficiente e sujeito a perdas de prazos importantes. A substituição desse modelo por um sistema que ofereça múltiplas formas de notificação como e-mails, alertas na interface gráfica e, opcionalmente, a manutenção dos post-its como apoio proporcionará uma abordagem mais confiável e adaptada às necessidades da equipe, reduzindo riscos e aumentando a assertividade no controle de tarefas e agendamentos.

O armazenamento físico de documentos pode aumentar o risco de perdas e dificulta o acesso rápido às informações. Com a digitalização destes documentos a consulta se tornará mais prática e segura, permitindo o arquivamento eficiente, a recuperação instantânea de dados e o descarte digital quando necessário, otimizando recursos e minimizando custos operacionais.

Além disso, a falta de uma gerência centralizada dos processos força os estagiários a dependerem de autorizações constantes dos supervisores para acessar ou atualizar informações, gerando atrasos e sobrecarga na supervisão. Um sistema integrado resolverá essa questão ao oferecer controle de acesso supervisionado, permitindo que estagiários e advogados trabalhem de forma mais autônoma e ágil, sob a coordenação adequada.

A implementação de um sistema integrado permitirá a digitalização e automatização dos processos de trabalho, reduzindo o tempo gasto com tarefas repetitivas, manuais e aumentando a eficiência da equipe.

Propósito do Projeto e Metas

O propósito do projeto é promover a digitalização e a automatização dos processos de trabalho identificados no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), trazendo maior fluidez, eficiência e organização às atividades realizadas por estagiários e advogados supervisores. A solução sistêmica a ser desenvolvida visa centralizar em uma única plataforma todos os procedimentos que atualmente são realizados de forma manual e fragmentada, integrando desde o pré-cadastro de beneficiários até o fechamento de casos e o arquivamento de documentos. Com isso, o sistema eliminará a dependência de formulários impressos, planilhas desestruturadas, lembretes informais em post-its e arquivamento físico, substituindo-os por uma interface intuitiva que otimize o fluxo de trabalho e melhore a qualidade do atendimento aos beneficiários.

Os objetivos específicos do projeto incluem:

- Cadastro de clientes: Automatizar o processo de cadastro de beneficiários, substituindo o preenchimento manual de formulários e a inserção em planilhas por um módulo digital que permita o registro rápido, a consulta simplificada e a atualização centralizada de informações, reduzindo retrabalho e erros.

- Controle de documentos e processos: Implementar uma gestão digital integrada para o armazenamento, organização e acompanhamento de documentos e processos, eliminando o arquivamento físico em armários e facilitando o acesso rápido às informações por meio de uma estrutura segura, pesquisável e com descarte digital quando necessário.

- Agendamentos: Desenvolver uma funcionalidade de agendamento que substitua o uso ineficaz de ferramentas como Google Agenda, permitindo a criação, visualização e edição de compromissos em uma interface integrada, com notificações automáticas para os envolvidos.

- Controle e atribuição de tarefas: Criar um sistema de gerenciamento de tarefas que centralize a atribuição de responsabilidades entre estagiários e supervisores, oferecendo lembretes automatizados (via interface, e-mail ou outros meios) e reduzindo a dependência de post-its, garantindo o cumprimento de prazos e a supervisão eficiente das atividades.

Com essas metas, o projeto busca unificar os procedimentos operacionais do NPJ em uma plataforma acessível e funcional, proporcionando maior autonomia aos estagiários sob supervisão controlada, diminuindo a sobrecarga dos advogados supervisores e alinhando-se aos objetivos educacionais da faculdade. A solução também pretende aumentar a produtividade da equipe, minimizar riscos de perda de informações e oferecer uma base tecnológica escalável para futuras melhorias

Descrição do Projeto

O projeto será dividido em cinco etapas: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e finalização. Todas as etapas passaram em paralelo pela etapa de monitoramento, que será descrita a seguir. Os envolvidos no desenvolvimento do projeto se responsabilizaram por todo o processo de criação, validação, testes e acompanhamento da solução sistêmica descrita neste artefato.

Na iniciação do projeto foi realizada uma análise de oportunidade de negócio, seguida de ...

Premissas

Restrições

Stakeholders

Riscos

Marco

Responsáveis

Erick Candido de Oliveira

Matheus da Silva Gomes